AI ДВОЙНИК НА РЪКОВОДИТЕЛЯ

Архитектурна стратегия и пътна карта

Версия: 0.4 (работна чернова)

Дата: 15.10.2026

Статус: Фаза 0 приключена. Започва Фаза 1.0 (технически тест)

Роли: Собственик на продукта: Вие · Старши AI архитект и разработчик: Claude

Това е жив документ. Обновява се след всяка фаза. Решения, отбелязани като „Предложение“, още не са одобрени.

Съдържание

1. Визия	3

1.1. Желани възможности (от визията)	3

1.2. Бизнесите на ръководителя	3

2. Продуктова декомпозиция	3

3. Взети решения	4

3.1. Разпределение на отговорностите	5

3.2. Защо TypeScript (Р15)	5

4. Архитектура на високо ниво	6

4.1. Как Copilot-ът ще показва подсказки в Meet: варианти	6

4.2. Метод, профил и формат (Р21)	6

5. Учене и памет	7

5.1. Защо има одобрение	7

5.2. Интервю за запознаване (предложение)	7

6. Необходими данни	7

7. Сигурност и правна рамка	8

8. Регистър на рисковете	8

9. Пътна карта (предложение)	9

10. План на Фаза 1.0: технически тест (одобрен)	9

10.1. Цел	9

10.2. Какво изграждаме	9

10.3. Кандидати за разпознаване на говор	10

10.4. Как измерваме	10

10.5. Какво е нужно от собственика	10

11. Отворени въпроси	10

11.1. Очаквани материали	11

12. История на версиите	11

# 1. Визия

Изграждаме AI двойник (Digital Twin) на ръководител. Той познава знанията, стила и отношенията на ръководителя с хората. Може да му помага на живо в срещи и в бъдеще да го представлява по телефона и в онлайн срещи.

Проектът е комерсиален. Първият двойник е пилот за конкретен ръководител, а след това продуктът се предлага на външни B2B клиенти. Затова архитектурата трябва да е модулна: смяната на персоната, данните и интеграциите за нов клиент става с конфигурация, без промени в ядрото.

## 1.1. Желани възможности (от визията)

- Разговор по телефона от името на ръководителя, с ясно уведомяване, че е AI двойник.

- Участие в онлайн срещи (Google Meet и други платформи).

- Обучение върху знанията на ръководителя и отношенията му с хората.

- Live подсказки по време на среща, например при продажби и преговори.

- Проверка на календара на живо и предупреждение при конфликт, например при уговаряне на среща.

- Използване на инструменти и знания чрез Claude („втори мозък“).

## 1.2. Бизнесите на ръководителя

|  | Zara Computers | Zara Robotics |
| --- | --- | --- |
| Какво продава | Уеб сайтове, онлайн магазини, реклама в социалните мрежи, SEO, поддръжка | Сервизни роботи Keenon (официален дистрибутор за България): почистващи, за доставка, хуманоидни, косачки |
| Клиенти | Малки и средни фирми, болници, частни лица | Хотели, ресторанти, здравеопазване, логистика, производство |
| Тип продажба | Консултативна, средна стойност | Скъпа, техническа B2B продажба. Само покупка, оглед на обекта, интеграции |

Решение Р20: Пилотът започва със Zara Robotics. Сделките са скъпи и технически, затова подсказките от знанието (характеристики, съвместимост, възвращаемост) носят най-голяма стойност.

# 2. Продуктова декомпозиция

Визията съдържа два различни продукта, които делят общо ядро. Строим ги отделно, но върху едни и същи основи.

|  | Продукт А: Автономен двойник | Продукт Б: Live Copilot |
| --- | --- | --- |
| Какво прави | Представлява шефа: говори по телефона и влиза в срещи вместо него | Помага на шефа в реално време: подсказва, проверява календара |
| Кой говори | AI-ят, с гласа на шефа | Шефът. AI-ят само подсказва |
| Човешки контрол | Няма в момента на разговора | Пълен |
| Правен риск | Висок | Среден |
| Техническа сложност | Много висока (глас под 1 сек., телефония) | Средна |

Общо ядро: персона (знания, стил, отношения), памет, интеграции (календар, CRM, имейл) и защитни механизми (guardrails).

Решение: Първо се изгражда Продукт Б (Live Copilot), а след това Продукт А. Copilot-ът носи стойност веднага, рискът е нисък и всяка среща обогатява паметта, на която по-късно ще стъпи автономният двойник.

# 3. Взети решения

| № | Решение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Р1 | Продуктът се разделя на Автономен двойник (А) и Live Copilot (Б) с общо ядро | Одобрено |
| Р2 | Последователност: първо Copilot, после автономен двойник | Одобрено |
| Р3 | Потребител на Copilot-а е самият ръководител | Одобрено |
| Р4 | Основна платформа за срещи: Google Meet. Задължителен слой с адаптери за Zoom, Teams и други | Одобрено |
| Р5 | Телефония (за Продукт А): мобилен номер, чрез пренасочване към облачен номер | Одобрено / техническият вариант се уточнява |
| Р6 | Подсказките се показват като текст в прозореца на самата среща | Одобрено |
| Р7 | Технология за MVP на Copilot-а: Chrome разширение с overlay върху Meet | Предложение, подкрепено от Р11 |
| Р8 | Ученето става чрез памет с одобрение от ръководителя, а не чрез автоматично дообучаване на модела | Предложение |
| Р9 | Правомощия на двойника по телефона (какво може да обещава и договаря) | Отложено |
| Р10 | Поддръжка и на Google Workspace, и на личен Gmail. Проектираме за общото между двете, а функциите само за Workspace са добавки | Одобрено |
| Р11 | Ръководителят участва в срещи от компютър. Това потвърждава Р7 (Chrome разширение) | Одобрено |
| Р12 | Език на срещите и подсказките: български | Одобрено |
| Р13 | Ръководителят е съгласен с интервюто и с достъпа до календара и имейла. Предстои писмено съгласие | Одобрено |
| Р14 | Разработката се извършва от Claude. Собственикът осигурява акаунти, ключове и тестове в реални срещи | Одобрено |
| Р15 | Технологичен стек: TypeScript навсякъде (разширение + сървър) в едно монорепо | Одобрено |
| Р16 | Първа стъпка на Фаза 1: технически тест (proof of concept) на разпознаването на български говор на живо | Одобрено |
| Р17 | Бюджет засега: нула. Използваме безплатни нива, кредити за нови акаунти и локални решения. Всяка платена услуга изисква изрично одобрение | Одобрено |
| Р18 | Браузъри: всички на база Chromium (Chrome, Edge и др.) на Windows и Mac с един и същи код. Firefox и Safari по-късно, ако B2B клиенти ги поискат | Одобрено |
| Р19 | Акаунт за пилота: личен Gmail | За потвърждение |
| Р20 | Пилотът започва със Zara Robotics | Одобрено |
| Р21 | Разделяне на три слоя: Метод (пакет със знания), Профил на бизнеса, Формат на изхода. Copilot-ът зарежда профила според срещата | Предложение |
| Р22 | Данните (звук, текст, памет) се обработват и съхраняват само в ЕС от първия ден | Одобрено |
| Р23 | Планът на Фаза 1.0 (раздел 10) и целите му са одобрени | Одобрено |
| Р24 | Първият пакет със знания: публичният каталог на роботите Keenon от сайта (без лични данни) | Предложение |
| Р25 | Скиловете hormozi-coach и analyze-call (чужди) не се инсталират и не влизат в продукта. Ползват се само като образец за структура | Одобрено |

## 3.1. Разпределение на отговорностите

| Claude | Собственик на продукта |
| --- | --- |
| Архитектура, код, тестове, документация | Бизнес решения и приоритети |
| Подготовка на шаблони (съгласие, политики) като чернова | Правна проверка и подпис на документите |
| Инструкции за създаване на акаунти и настройки | Създаване на акаунтите (Anthropic, Google Cloud, хостинг) и въвеждане на ключовете лично |
| Автоматични тестове | Тестове в реални срещи и обратна връзка |

Сигурност: API ключове и пароли никога не се изпращат в чата. Въвеждат се лично от собственика в защитен конфигурационен файл, който не влиза в системата за версии.

## 3.2. Защо TypeScript (Р15)

Chrome разширението задължително е на JavaScript/TypeScript. Ако и сървърът е на TypeScript, целият продукт е на един език: общи типове, по-малко грешки на границата между частите, по-лесна поддръжка. Алтернатива: сървър на Python. Той е по-силен за обработка на аудио и данни, но ще имаме два езика и две екосистеми.

# 4. Архитектура на високо ниво

Системата е разделена на слоеве. Всеки слой може да се сменя или разширява независимо, което е ключово за B2B модела.

| Слой | Отговорност | Бележки |
| --- | --- | --- |
| Канали (адаптери) | Връзка със срещи и телефон: аудио, транскрипция, участници, чат | Адаптер за Google Meet първо. Zoom, Teams и телефония по-късно. Ядрото не знае коя е платформата |
| Оркестрация | Решава какво да подскаже и кога. Извиква инструменти | Claude API с tool use |
| Персона | Стил, ценности, правила и граници на ръководителя | Конфигурация за всеки клиент, не код |
| Памет и знания | Краткосрочна (текущата среща) и дългосрочна (факти, решения, хора) | Записът в дългосрочна памет минава през одобрение |
| Интеграции (MCP) | Календар, CRM, имейл, документи | Всеки клиент получава свой набор от конектори |
| Защита и одит | Guardrails, защита от prompt injection, журнал на действията | Задължителен слой за всички режими |
| Клиенти (multi-tenant) | Изолация на данните между клиенти, роли, ключове | Проектира се от началото, дори пилотът да е един клиент |

## 4.1. Как Copilot-ът ще показва подсказки в Meet: варианти

| Вариант | Плюсове | Минуси |
| --- | --- | --- |
| Chrome разширение (препоръка за MVP) | Бързо за разработка. Работи и в уеб версиите на Zoom и Teams. Има достъп до звука на таба | Само Chrome на компютър. Изисква изрично уведомяване на участниците |
| Официален Google Meet Add-on | Официален, видим за всички, професионален вид | Само Meet. Достъпът до аудио на живо е ограничен (предстои проверка) |
| Desktop приложение | Работи с всяка платформа, включително desktop Zoom | По-тежко за разработка и инсталация |

## 4.2. Метод, профил и формат (Р21)

| Слой | Какво съдържа | Пример за пилота |
| --- | --- | --- |
| Метод | Как се продава: типове възражения, техники, правила | Собствен пакет за B2B продажби |
| Профил на бизнеса | Продукти, цени, условия, граници на отстъпките, чести въпроси | Zara Robotics (после и Zara Computers) |
| Формат | Как се показва резултатът | Кратка подсказка на живо / отчет след срещата |

Един ръководител с два бизнеса е първият реален тест на модулността. Copilot-ът определя бизнеса по събитието в календара или по имейл домейна на участниците, а ръчен превключвател служи за резервен вариант. Същият механизъм обслужва и бъдещите B2B клиенти.

„Вторият мозък на Claude“: skill-овете в Claude Code работят на компютъра на разработчика, а не в продукта. В продукта същият принцип се реализира чрез Claude API + tool use + MCP сървъри.

# 5. Учене и памет

Моделът (Claude) не променя „мозъка“ си от разговорите. Около него изграждаме система за памет с два режима:

- По време на срещата: разбира контекста на живо (кой какво каза, какво е договорено) и подсказва на тази база.

- След срещата: извлича факти, решения, ангажименти и особености в стила. Ръководителят ги одобрява, преди да влязат в дългосрочната памет.

## 5.1. Защо има одобрение

- Отровена памет: един грешно запомнен факт (например размер на отстъпка) се повтаря във всяка следваща подсказка.

- Prompt injection чрез разговора: отсрещната страна може умишлено да каже нещо, което да манипулира AI-я.

- GDPR: данните на трети лица се записват съзнателно, а не безразборно.

## 5.2. Интервю за запознаване (предложение)

Вместо ръководителят да събира документи, AI-ят провежда 1–2 сесии, в които го разпитва за бизнеса, хората и правилата му, и структурира отговорите в база знания. Това е и продуктова функция: бързо включване на всеки нов B2B клиент.

# 6. Необходими данни

| Приоритет | Данни | За какво служат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продукти, ценоразпис, условия, чести възражения, граници в преговорите | Смислени подсказки в продажбите |
| 2 | Google Calendar и ключови контакти | Проверка на конфликти на живо |
| 3 | Записи и протоколи от минали срещи, имейли до клиенти | Стил и тактики на преговаряне |
| 4 | CRM история (ако има) | Контекст за всеки клиент |
| 5 | Записи на гласа (30+ мин. чисто аудио) | Само за Продукт А, по-късно |

# 7. Сигурност и правна рамка

- Прозрачност: двойникът винаги казва, че е AI. Това се изисква и от EU AI Act, чл. 50. При Copilot-а се публикува автоматично съобщение в чата на срещата.

- GDPR: правно основание за обработка на данни на трети лица (служители, клиенти), право на изтриване, съхранение на данните в ЕС.

- Запис на разговори: избягваме „невидимо“ прихващане на звука без уведомяване на участниците.

- Клониране на глас: писмено съгласие на ръководителя и договорна рамка за употребата.

- Изолация между клиенти: данните на един клиент никога не са достъпни за друг.

- Одит: журнал на всяка подсказка и действие на системата.

# 8. Регистър на рисковете

| Риск | Въздействие | Мярка |
| --- | --- | --- |
| Двойникът поема ангажимент, който шефът не би поел | Високо | Ясни правомощия (Р9), guardrails, Copilot първо |
| Латентност над 1 сек. при гласов разговор | Високо (за А) | Тестове на веригата говор → модел → глас преди обвързване |
| Слабо качество на говора на български | Средно | Сравнителни тестове на доставчици за разпознаване и синтез |
| Отровена памет | Високо | Одобрение преди запис в дългосрочната памет |
| Prompt injection от участник в срещата | Високо | Разделяне на инструкции и съдържание, guardrails, тестове |
| Нарушение на GDPR при запис | Високо | Уведомяване, съхранение в ЕС, политика за изтриване |
| Зависимост от API-тата на Google Meet | Средно | Слой с адаптери, резервен вариант с Chrome разширение |
| Проверка на приложението от Google (OAuth verification) за достъп до Calendar и Gmail при външни клиенти | Високо (за B2B) | За пилота: тестов режим без проверка. Преди продажба: планиране на време и бюджет за проверката. Достъпът до Gmail може да изисква и независим одит на сигурността |
| Качество и скорост на разпознаване на български говор на живо | Високо | Технически тест (Р16) с реални записи, преди да изберем доставчик |
| Безплатните нива имат лимити, а някои безплатни услуги използват данните за обучение на моделите си | Високо | Ползваме само услуги, чиито условия забраняват обучение върху нашите данни. За поверителни срещи: локално решение или платено ниво |
| Claude API не е безплатен | Средно | Във Фаза 1.0 не е нужен. Решение за малък бюджет преди Фаза 1 (MVP) |
| Неизвестно е каква част от продажбите на роботи са онлайн и каква на живо (огледи на обекти) | Средно | Измерване по време на пилота. По-късно: режим за срещи на живо през телефона |
| В срещите вероятно присъства и ботът на Fathom | Ниско | Тест за съвместна работа. Транскриптите на Fathom служат за сравнение на точността |
| Права върху чужди скилове и съдържание (Мартин, Hormozi) | Средно | Не се вграждат в продукта (Р25). Съдържанието е собствено |

# 9. Пътна карта (предложение)

| Фаза | Цел | Резултат |
| --- | --- | --- |
| 0. Визия и обхват | Изясняване на целта, решенията и рисковете | Този документ, одобрен |
| 1.0. Технически тест | Звук от Meet → разпознаване на български → текст в прозореца на срещата. Без AI подсказки | Измерени качество и закъснение. Избран доставчик |
| 1. Live Copilot MVP | Подсказки и проверка на календара в Google Meet | Работещ пилот за ръководителя |
| 2. Памет и интервю | Дългосрочна памет с одобрение, интервю за запознаване | Персона и база знания |
| 3. Автономен двойник: текст | Тесен обхват: насрочване на срещи, отговори на чести въпроси | Пилот с ясни правомощия |
| 4. Автономен двойник: глас | Телефон и срещи с гласа на ръководителя | Гласов двойник |
| 5. B2B продукт | Multi-tenant, шаблони, бързо включване на клиенти | Комерсиален продукт |

# 10. План на Фаза 1.0: технически тест (одобрен)

## 10.1. Цел

Да докажем, че можем да превърнем разговор в Google Meet в български текст достатъчно точно и достатъчно бързо, и то без разходи. AI подсказки в тази фаза няма.

## 10.2. Какво изграждаме

- Минимално Chrome разширение, което взима два отделни звука: звука от таба на Meet (другите участници) и микрофона (ръководителя). Така безплатно знаем кой говори: ръководителят или отсрещната страна.

- Изпращане на звука към избрания доставчик за разпознаване и показване на текста в панел върху прозореца на Meet.

- Измерване на закъснението и запис на резултатите за сравнение.

- Видимо уведомяване, че срещата се транскрибира.

## 10.3. Кандидати за разпознаване на говор

| Кандидат | Цена | Плюсове | Минуси |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Cloud Speech-to-Text | Безплатно ниво (минути на месец) | Поддържа български, работи на живо, има региони в ЕС | Лимитът на безплатното ниво е малък |
| Microsoft Azure Speech | Безплатно ниво (часове на месец) | Поддържа български, работи на живо, има региони в ЕС | Изисква акаунт в Azure |
| Whisper локално (на компютъра) | Безплатно | Пълна поверителност, без лимити | Качеството и скоростта зависят от компютъра. Не е истински поток на живо |

Точните лимити и условия на безплатните нива ще проверим към момента на регистрацията. Те се променят.

## 10.4. Как измерваме

| Показател | Как | Цел (предложение) |
| --- | --- | --- |
| Точност | Процент грешни думи спрямо ръчно поправен текст на 10 мин. реален разговор | Под 15% грешни думи |
| Закъснение | Време от изговаряне до появата на текста | Под 2 секунди |
| Цена | Разход при 10 часа срещи месечно | 0 лв. във Фаза 1.0 |
| Поверителност | Условия на доставчика: обучават ли се върху данните, къде се съхраняват | Без обучение, ЕС |

## 10.5. Какво е нужно от собственика

- 1–2 записа на реални разговори на Zara Robotics (вероятно от Fathom), със съгласието на участниците, заедно с транскрипта на Fathom за сравнение.

- Създаване на безплатни акаунти при избраните доставчици по мои инструкции.

- Тест на разширението в 2–3 реални срещи и кратка обратна връзка.

# 11. Отворени въпроси

- Потвърждение на Р19: личният Gmail ли ще ползва ръководителят?

- Fathom ли ползва ръководителят и с какъв план (безплатен или платен)?

- Каква част от продажбите на роботи са онлайн срещи и каква на живо?

- Одобрение на Р21 (метод, профил, формат) и Р24 (каталогът като първи пакет).

- Малък бюджет за Claude API преди Фаза 1 (MVP), когато стигнем дотам.

- Правомощия на двойника по телефона (Р9).

## 11.1. Очаквани материали

- Zara Robotics: ценоразпис, граници на отстъпките, чести въпроси и възражения на клиенти, техническа документация от Keenon. Собственикът ще ги изпрати (напомняне при старта на работата по пакета със знания).

- Записи за теста: 1–2 разговора от Fathom с транскриптите им.

# 12. История на версиите

| Версия | Дата | Промени |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 15.10.2026 | Първа чернова: визия, декомпозиция, решения Р1–Р9, архитектура, рискове, пътна карта |
| 0.2 | 15.10.2026 | Решения Р10–Р16, разпределение на отговорностите, нови рискове (проверка от Google, български говор), технически тест 1.0, нови отворени въпроси |
| 0.3 | 15.10.2026 | Одобрени Р15 и Р16. Решения Р17–Р19 (нулев бюджет, браузъри, Gmail). План на Фаза 1.0. Рискове на безплатните услуги |
| 0.4 | 15.10.2026 | Бизнесите на ръководителя. Решения Р20–Р25 (пилот със Zara Robotics, метод/профил/формат, данни само в ЕС, одобрен план на Фаза 1.0). Нови рискове. Очаквани материали |